附件3

湖北省大学生创新训练计划申请书

推 荐 学 校                 湖北经济学院

项 目 名 称   基于实时威胁评估与动态决策的飞机对战系统

项 目 类 型   ☑创新训练项目□创业训练项目□创业实践项目

所属一级学科名称              软件工程

所属二级学科名称

项 目 负 责 人                 袁博轩

申 报 日 期                 2026年 6月6日

湖北省教育厅制

二○二○年五月

| 项目名称 |  |  | 基于实时威胁评估与动态决策的飞机对战系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  |  | （✓）创新训练项目 （）创业训练项目 （）创业实践项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间 |  |  | 起始时间：2026年 6月 完成时间：2027年 5月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人或申请团队 |  | 姓名 |  |  | 年级 | 学校 | 所在院系 /专业 | 联系电话 |  | E-mail |
|  | 主持人 | 袁博轩 |  |  | 大一 | 湖北经济学院 | 信息工程学院/软件工程 | 18307112330 |  | 2638891800 @qq.com |
|  | 成 员 | 王晟 |  |  | 大一 | 湖北经济学院 | 统计与数学学院/统计学 | 18971493223 |  | 1253155288 @qq.com |
|  |  | 张梦琦 |  |  | 大一 | 湖北经济学院 | 信息工程学院/物联网工程 | 17771016128 |  | 2700494140 @qq.com |
|  |  | 舒文豪 |  |  | 大一 | 湖北经济学院 | 信息工程学院/软件工程 | 18827558338 |  | 353171652 @qq.com |
|  |  | 卓晟 |  |  | 大一 | 湖北经济学院 | 信息工程学院/软件工程 | 13177289372 |  | 2723682121 @qq.com |
| 指导教师 | 姓名 |  |  | 关培超，王艺 |  |  | 研究方向 | 软件工程、人工智能 |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  | 行政职务/专业技术职务 |  |  |  |
|  | 主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目实施的目的、意义 1. 项目背景 随着游戏引擎、网络通信以及人工智能技术的发展，飞机对战类游戏逐渐向实时化、智能化和联机化方向发展。现有飞机对战游戏通常具有飞行控制、战斗交互以及多人联机等功能，对系统实时响应能力、网络通信能力以及AI决策能力提出了较高要求。尽管现有飞机对战游戏在画面表现和交互体验方面已经较为成熟，但在空战AI智能决策、多人联机状态同步以及系统模块化设计等方面仍存在一定不足，主要体现在以下几个方面： 二维空战场景交互复杂，系统实时性要求较高：2D空战游戏每帧需同时完成物理计算、碰撞检测、AI决策和画面渲染，对实时响应能力要求较高。市面上多数2D空战游戏为控制性能开销，采用简单的八方向移动和静态背景，战机操控缺少惯性和阻尼等物理特性，场景缺乏多层视差滚动带来的空间纵深感，交互深度与实时性能之间尚未达到较好的平衡。 飞机对战AI智能性不足：市面上飞机对战游戏的敌方单位多按预设航线飞行或由简单触发规则控制，行为模式固定，玩家在重复对战后容易摸清规律。难度调节方式以增加敌方速度和血量、伤害数值或弹幕密度为主，高难度档位并非AI更智能，而是以数值压制替代策略升级，博弈的刺激感不足。 多人联机状态同步难度较高：多数2D空战游戏仅提供单人闯关或本地双人模式，缺乏基于网络的实时多人对战、房间管理和观战功能，难以满足玩家远程竞技和社交互动的需求。 针对上述问题，本项目以Unity 2D引擎为基础，构建多层视差空战场景，引入Rigidbody2D物理驱动的飞行动力学模型和多层级雷达信息显示系统，提升操控手感和战场信息的直观程度；在AI方面，引入空战威胁态势评估模型，配合多层分层AI架构，使AI能够根据战场态势实时调整攻防策略；在网络方面，引入客户端-网关-逻辑服务器三层架构和服务器权威加客户端插值的状态同步机制，在常规网络条件下实现低延迟的多人联机对战。 2. 项目实施的目的 本项目拟设计并实现一个基于实时威胁评估与动态决策的2D飞机对战系统。以2D空战为交互载体，在基础飞行操控和战斗逻辑之上，加入实时威胁评估、动态博弈决策和网络联机对战，最终交付一个可运行、可交互、AI具备战场态势感知和动态策略切换能力的空战游戏系统。具体从以下三个方面展开： ①构建2D空战游戏系统。基于Unity 2D引擎搭建多层视差背景、Tilemap地形、战机精灵和粒子特效组成的2D空战场景，完成战机飞行操控、武器发射与碰撞检测、雷达多层级信息显示等功能，使2D空战的操控手感从简单的八方向移动提升为具备惯性和阻尼特性的飞行体验。 ②实现基于实时威胁评估与动态决策的AI对战功能。构建空战威胁态势评估模型，将战场量化为威胁网格，每帧依据敌机位置、弹幕密度和导弹追踪状态计算综合威胁值。在此之上实现三个算法内核各异的AI策略模块，覆盖目标搜索、威胁规避路径规划和攻击目标选择优化等功能，使AI能够根据威胁等级在巡逻、搜索、追击、攻击和规避等行为模式之间动态切换。 ③实现网络联机对战功能。搭建C#后台服务器，采用客户端-网关-逻辑服务器三层架构，支持玩家与玩家、玩家与AI、AI与AI三种实时对战模式，提供房间创建与加入、战局旁观和文字交流。 通过上述三个方面的实践，团队成员分别在2D前端开发、实时AI算法和网络通信架构方向获得独立的工程经验，提升需求分析、系统设计和团队协作的综合能力。 3. 项目意义 当前空战游戏在场景表现、AI智能和联机体验三个维度上均存在短板：2D空战交互以简单的八方向移动为主，缺乏物理真实感和战场信息的多层级呈现；敌方AI依赖固定脚本，行为容易被玩家摸透，难度调节以增减数值为主；对战模式多为单人闯关，缺乏实时竞技和社交属性。本项目从场景交互、智能决策和网络联机三个方向进行改进。 ①2D空战场景的物理化交互提升了游戏的表现力和交互性。传统2D空战游戏操控僵硬、场景元素单一。本项目采用多层视差渲染和Rigidbody2D物理驱动的飞行动力学模型，引入惯性滑行、转向阻尼和速度边界约束，玩家可体验一个更具有表现力的，更具有操作性的飞机大战系统。 ②实时威胁评估与动态决策提升了AI对战的真实感与可玩性。传统空战AI行为模式固定，难度仅靠数值调节。本项目通过空战威胁态势评估模型每帧量化战场威胁，AI根据威胁指数实时调整攻防策略，决策不再是固定剧本。三个策略模块以不同的算法复杂度匹配不同水平玩家，不同水平的玩家均能找到合适的对抗节奏。 ③网络联机对战拓展了空战游戏的交互维度。传统空战游戏多为单人闯关，缺乏实时对战和观战功能。本项目的三层网络架构支持人人对战、人机对战和AI自动对战三种模式，提供房间创建与加入、战局旁观和文字交流，将空战从单人消遣扩展为多人竞技和社交观战。 综上所述，本项目在2D场景操控深度、AI决策智能化和联机交互体验三个维度上均较传统空战游戏有显著提升，弥补了现有同类游戏在操作沉浸感、对手真实感和对战社交性方面的主要不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目研究内容和拟解决的关键问题 - 研究内容 ①搭建二维空战场景与交互系统。研究基于Unity 2D引擎的二维空战场景构建方法，通过场景渲染、飞机控制、武器交互和碰撞反馈等技术，实现二维空战场景与交互系统。构建包含飞机飞行、武器攻击、战斗反馈和界面交互等功能的基础游戏环境，为后续空战AI对战、多用户网络联机以及战斗状态同步等功能提供基础支撑。 ②实现基于实时威胁评估与动态决策的AI对战功能。研究实时威胁评估方法，通过分析敌我距离、相对方位、血量状态和武器威胁等战场信息，实现战场态势感知与威胁等级评估；研究空战动态行为决策与路径规划方法，其中空战动态行为决策包括巡逻、搜索、追击、攻击和规避等行为模式的设计与动态切换，根据战场态势变化自主选择合适的行为策略，路径规划包括目标搜索、追击路径规划和规避路径规划等内容，实现AI飞机在不同战斗场景下的自主导航与路径优化；研究碰撞检测方法，基于碰撞检测机制实现飞机、子弹、导弹、敌机及场景边界之间的碰撞判定与战斗反馈。通过上述三个方法的研究，提高空战AI的自主决策能力、路径规划效率和行为多样性。 ③实现网络联机对战功能。研究客户端-网关服务器-逻辑服务器的三层网络架构，通过客户端连接管理、网络消息接收与转发以及战斗状态同步等机制，实现玩家操作、战斗事件和状态信息的实时传输与同步。支持创建房间、加入房间和战斗状态实时同步，提供人人对战、人机对战和AI自动对战三种模式以及观战和文字交流功能。 2. 拟解决的关键问题 ①如何实现可交互并支持网络对战的2D空战系统。传统2D空战游戏仅提供单人模式，缺少基于网络的实时对战功能。因此，本项目需搭建2D空战场景并实现完整的飞行操控与武器发射交互，提供人人对战、人机对战和AI自动对战三种联机模式及观战和文字交流功能。关键难点在于多层视差场景的实时渲染性能、联机状态下双方战机状态的严格同步，以及AI计算期间前端界面的异步响应。 ②如何实现基于实时威胁评估与动态决策的AI对战功能。传统空战AI仅靠预设脚本和固定航线运行，行为缺少变化，且难度为固定档位，同一战场态势下AI行为完全一致。本项目引入实时威胁评估与动态决策机制，实现战场态势感知与威胁等级评估，并在此基础上实现巡逻、搜索、追击、攻击和规避等行为模式的动态切换与路径规划。关键难点在于威胁网格的实时计算效率、多算法在实时帧率下的协调调度，以及遗传算法适应度函数的设计。 两个关键问题分别对应游戏系统与网络通信、AI算法两条核心主线，是落实项目目标需攻克的核心技术障碍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目研究与实施的基础条件 本项目的研究与实施，在实时AI算法、2D空战场景和网络通信三个方向上均已具备前期技术积累、开源资源支撑和指导条件保障。具体如下： ①实时AI算法：已完成文献调研并积累博弈算法工程经验 成员围绕威胁评估模型、行为树决策和多目标效用评估等核心方向完成了文献调研和原理分析，撰写了基础调研报告；已在开源社区收集行为树框架和A*寻路等相关算法项目，可支撑后续方案选型与改进。 ②2D空战场景：已具备Unity 2D开发能力与充足的素材教程支持 成员已掌握基础Unity 2D操作和C#脚本编写能力，能够完成2D场景搭建和交互界面开发。Unity Asset Store提供大量免费及低价2D战机精灵图包和粒子特效素材。B站、YouTube等平台的Unity 2D开发教程丰富，可保障2D空战场景的顺利实现。 ③网络通信：已找到成熟开源网络库支撑联机服务开发 开源社区中存在多个面向Unity游戏的成熟网络通信库——Telepathy、LiteNetLib、Mirror。上述库均为MIT或同类开源协议，文档齐全、社区活跃，能够为联机对战提供可靠的通信方案和实现参考，可支撑多人实时对战功能的构建。 综上所述，项目在实时AI算法、2D空战场景和网络通信三个维度上已具备可靠的技术基础、丰富的资源储备和高质量的指导条件，能够有效保障后续的研究与系统实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目实施方案 1. 研究方案 本项目拟设计并实现一个集2D空战、智能对战与网络联机功能于一体的2D飞机对战系统。系统采用“客户端—网关服务器—逻辑服务器”的分层架构设计，其中客户端仅与网关通信，网关服务器负责所有客户端的连接认证与消息路由，逻辑服务器负责相应的计算。在此基础上，项目围绕“二维空战场景建模与交互系统设计”、“实时威胁评估与动态决策的空战AI方法研究”以及“多用户网络联机对战与状态同步机制研究”三个方面展开研究，其总体方案图如图1所示。 1. 二维空战场景建模与交互系统设计 本部分拟采用Unity 2D游戏引擎构建二维空战场景与交互系统，实现飞机控制与武器发射等基础功能。 - 场景渲染 ：采用Unity 2D引擎，通过Sprite 2D图像渲染、多层视差滚动、序列帧动画、粒子特效搭建空战场景，实现天空背景、飞机动画、武器特效和爆炸效果的动态展示。 - 飞机控制与武器发射：基于Unity 2D引擎设计飞机运动控制机制，实现油门加减速、惯性滑行、转向控制以及速度边界约束等功能。同时设计武器发射机制，实现子弹、导弹等武器的发射控制、飞行轨迹模拟以及攻击效果展示，为后续战斗交互与AI对战功能提供基础支撑。 2. 实时威胁评估与动态决策的空战AI方法研究 本部分研究基于实时威胁评估与动态决策的空战AI方法，通过威胁指标计算、空战动态行为决策与路径规划及碰撞检测等，实现智能化空战对战功能。 - 威胁指标计算：构建空战威胁态势评估模型，综合考虑敌我距离、相对方位、血量状态、武器威胁以及周围敌机分布等因素，对当前战场态势进行量化分析。采用网格化战场建模方法，对不同区域的危险程度进行评估，并实时计算综合威胁值，为后续AI决策提供依据。 - 空战动态行为决策与路径规划：基于实时威胁评估结果设计空战AI的动态行为决策与路径规划机制，实现巡逻、搜索、追击、攻击和规避等行为模式的自主切换与执行。系统根据威胁等级、敌我距离、血量状态和武器状态等信息，动态选择适当行为策略，并结合路径规划算法优化飞行路线。本项目拟采用宽度优先搜索（BFS）实现目标搜索与区域巡逻，拟采用A*算法进行追击路径与低风险规避路径规划，拟采用遗传算法对复杂战斗场景下的攻击目标选择和规避路径进行优化，以提高AI在不同战斗状态下的自主决策能力、路径规划效率和行为多样性。 - 碰撞检测：基于碰撞检测机制实现飞机、子弹、导弹、敌机及场景边界之间的碰撞判定。通过设置不同对象的碰撞区域和触发条件，完成攻击命中、伤害计算、血量扣减、爆炸特效和得分更新等战斗反馈功能。同时，将碰撞检测结果与AI决策和战斗状态同步相结合，为后续AI行为调整和多人联机对战提供统一的规则判定依据。 3. 多用户网络联机对战与状态同步机制研究 本部分研究多用户网络联机对战与战斗状态同步机制，通过建立客户端—网关服务器—逻辑服务器的分层架构，实现玩家操作、战斗事件和状态信息的实时传输与同步，提高多人对战的交互流畅性和系统稳定性。 - 客户端连接管理：拟采用客户端—服务器（C/S）架构建立网络连接，实现用户登录、房间创建、房间加入以及断线重连等功能。通过连接状态监测机制维护客户端与服务器之间的通信稳定性，为多人联机对战提供基础网络支撑。 - 网络消息接收与转发：设计网关服务器模块，负责客户端消息接收、消息解析以及消息转发。通过建立客户端、网关服务器与逻辑服务器之间的通信机制，实现玩家操作指令、战斗事件和状态信息的实时传输，提高系统通信效率。 - 战斗状态同步：拟采用逻辑服务器集中管理方式，由逻辑服务器统一完成碰撞检测、战斗规则处理和状态更新，并将计算结果同步至各客户端，保证多人联机对战过程中的状态一致。 2. 实施步骤与进度安排 本项目实施周期为一年，按功能递增分为五个阶段，每个阶段均产出可运行的阶段性版本，逐步完成从单机原型到完整联网二维空战系统的演进。 2026年6月到7月：前期准备与原型验证 ①市场调研与分析：调研市面空战游戏，从玩法、AI难度、联机机制等维度对比分析，形成调研报告 ②需求分析与功能定义：梳理核心功能清单与优先级，输出需求文档与系统用例图。 ③2D空战基础原型搭建：Unity 2D项目工程，战机精灵导入，基本飞行操控验证，验证核心玩法可行性。 ④网络通信链路验证：基于TCP与UDP的Socket消息收发测试，确认客户端与服务器之间的数据通路可达。 ⑤开发环境与协作规范建立：创建GitHub仓库，制定分支管理规则（主分支、开发分支、特性分支）与提交规范。 ⑥算法原型可行性验证：编写空战威胁态势评估模型与A*寻路算法的独立原型脚本，验证算法可行性与实时计算效率。 2026年8月到9月：单机空战核心闭环 ①2D空战场景完整搭建：实现多层视差背景滚动、Tilemap地形编辑、序列帧动画与粒子特效系统，构建完整的空战视觉环境。 ②飞行动力学调参完善：完成惯性滑行系数、转向阻尼、速度上下界等全部运动参数调校，达到满意的操控手感。 ③武器系统实现：机炮射线检测+导弹追踪+碰撞检测+伤害计算 ④HUD与菜单界面实现：HUD界面、雷达小地图、主菜单、设置界面等。 ⑤基础AI实现与测试框架搭建：实现行为树决策引擎，用BFS进行区域巡逻与目标搜索，搭建AI自动对战测试框架，支持批量对战与胜率统计。 2026年10月到11月：AI升级与前后端联通 ①威胁网格与A*路径搜索实现：完成空战威胁态势评估模型的威胁网格计算模块，实现A*算法进行威胁感知的追击路径与低风险规避路径规划，AI升级为行为树加A*双层架构。 ②遗传算法与多目标效用评估实现：基于多目标效用评估理论设计复杂战场决策模型，以遗传算法优化攻击目标选择与多威胁规避路径，困难档AI成型。 ③服务器框架搭建：网关服务器+逻辑服务器，定义JSON消息协议。 ④前后端联调贯通：完成前后端联调，打通完整闭环。 ⑤房间管理与AI难度面板实现：房间管理基础功能、AI难度面板。 2026年12月到2027年2月：联机对战功能上线 ①三种对战模式完整实现：人人/人机/AI自动三种对战模式完整流程 ②飞行复盘分析功能实现：每局自动记录飞行轨迹与关键事件，支持对局回放与关键节点标注。 ③三级AI交叉对比实验：三档AI进行交叉对战，输出各档位AI强度对比数据与胜率矩阵，验证AI难度分级合理性。 2027年3月到5月：收尾打磨与交付 ①联机压力测试与稳定性修复：多人同时在线压力测试，重点验证断线重连、客户端预测回滚与状态异常恢复机制，修复联机相关缺陷。 ②全链路性能优化：对象池、Draw Call合批、网络带宽调优、A*截断参数调优 ③结题文档撰写与答辩准备：需求分析、系统设计、用户手册、结题报告，录制演示视频 ④项目开源与著作权申请：源码上传GitHub开源，提交软件著作权申请 综上所述，本项目从前期调研和工具学习起步，经历原型验证、单机空战、AI 升级、联机上线到收尾交付五个阶段，每两个月产出一个可运行的版本，最终一年内逐步完成从零到完整联网二维空战系统的开发。

五、学校可以提供的条件 本项目在硬件设备、师资指导和文献资源三个方面的基本需求，均可依托学校现有条件获得满足。 ①实验室提供开发所需的硬件设备。计算机实验室配备具备独立显卡的开发主机，可满足2D场景渲染和算法调试的硬件需求。后台服务器由指导教师提供，用于联机对战功能的开发调试与性能测试。 ②指导教师全程跟进项目进度与技术难点。指导教师通过定期进展汇报与方向纠偏机制跟进项目关键节点，在需求分析、架构设计、模块划分和技术难点排查等方面提供建议与解决思路，保障项目有序推进。 ③图书馆数据库支持文献与专著查阅。图书馆数字资源可用于博弈算法相关论文和专著的查阅。 综上所述，学校可提供的硬件、师资和文献条件覆盖了本项目在前端开发、后台服务搭建和算法研究三个方向上的基本需求。

六、预期成果 本项目最终交付一个可独立运行的2D飞机对战游戏及配套说明文档，玩家安装后即可体验以下完整功能。 ①完整的2D空战体验。游戏提供多层视差2D空战场景，玩家通过键鼠操控战机完成飞行、射击、导弹锁定与规避等操作。每局对战后自动保存飞行轨迹，支持复盘回看。 ②网络联机对战。玩家可创建房间并邀请好友加入，通过网络进行实时空战对局。支持人人对战、人机对战以及AI之间的自动对战三种模式。其他玩家可加入房间旁观对局，房间内支持文字交流。 ③基于实时威胁评估与动态决策的 AI 对战功能。游戏内置三档难度AI对手， AI根据战场态势实时切换攻防策略。玩家可手动调节AI算法参数，自行搭配对手强度。 ④配套文档与软件著作权。 交付需求分析文档、系统设计文档和用户操作手册，完整记录项目的功能描述、技术架构和使用说明。申请软件著作权 1 项。 综上所述，本项目交付的游戏产品覆盖二维空战场景、实时 AI 自适应对战和网络联机三大核心功能，并附有全套技术文档和用户手册。

七、经费预算 本项目申请经费总额2000元，具体预算如下： ①2D美术素材购置：400-600元 用于Unity Asset Store战机模型、天空与地形Tilemap材质包、导弹轨迹与爆炸粒子特效素材的购买。2D空战场景的视觉表现力直接影响游戏体验和答辩演示效果，优质素材是项目的基础开支。 ②软件著作权申请：800-1000元 包括中国版权保护中心官方登记费（约300元）及代理机构代办服务费（约500-700元）。代理机构可协助完成源代码文档整理、用户手册装订、申请材料邮寄等流程，节省团队成员处理行政事务的时间。 ③参考书籍与文献：100-200元 《游戏人工智能编程案例精粹》《人工智能：一种现代方法》等算法与游戏开发相关教材，以及中国知网、万方等平台的博弈算法相关论文下载费用。 ④办公耗材与答辩物料：100-200元 U盘（代码备份与答辩演示用），需求分析说明书、系统设计说明书、中期报告、结题报告的打印与装订费用。 以上四项合计1400-2000元，申请额度2000元。所有支出保留发票和采购凭证，结题时据实报销。

八、导师推荐意见 签名： 年 月 日

九、院系推荐意见 院系负责人签名： 学院盖章 年 月 日

十、学校推荐意见： 学校负责人签名： 学校盖章 年 月 日

十一、主管部门评审意见： 单位盖章 年 月 日